Блок – схема подключения объекта к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения

Подача Заказчиком заявления о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения

↓

Рассмотрение Исполнителем комплектности представленных документов срок 3 дня

↓                                                                                         ↓

| В случае некомплектности представленных документов или несоответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, его высоте и этажности Исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявления до получения недостающих сведений и (или) документов. |  | В случае представления сведений и документов в полном объеме и наличия технической возможности подключения (технологического присоединения) Исполнитель в течение 20 рабочих дней направляет Заявителю подписанный договор о подключении (технологическом присоединении) с приложением условий подключения (технологического присоединения) и расчета платы за подключение (технологическое присоединение). |
| --- | --- | --- |

↓

Заключение договора о подключении к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения. Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение 10 рабочих дней после его получения

↓

Внесение заявителем платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении осуществляется в следующем порядке: а) 35 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении; б) 50 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения (технологического присоединения); в) 15 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты заказчика, но не позднее выполнения условий подачи ресурсов и (или) отведения (приема) сточных вод.

↓

Выполнение Заказчиком условий подключения и договора о подключении

↓

Строительство сетей водоснабжения и (или) водоотведения

↓

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя, после направления заявителем уведомления о выполнении параметров подключения (технологического присоединения).